**ชื่อโครงการ** พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

**แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

**สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.**  ที่๑ ด้านความปลอดภัย

**สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ปข.1** ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**สอดคล้องกับกลยุทธ์สถานศึกษา** ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน

**สนองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา**  ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

**ลักษณะโครงการ** โครงการต่อเนื่อง

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** นายสยุมภู อ่อนชาติ

**ระยะเวลาดำเนินการ** ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

**1. หลักการและเหตุผล**

สถานศึกษามีภารกิจหลัก คือ การจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนโดยมีการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการด้านวัสดุสำนักงาน สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการดำเนินงาน โดยให้ครู นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเนื่องจากอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก สมควรได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และมีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น

โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อให้อาคารสถานที่ อาคารประกอบและสิ่งแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนและบริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน

2.2 เพื่อให้สภาพห้องเรียนและอาคารสถานที่ได้รับการดูแลพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ

2.3 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.๔ เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้สอยเพื่อการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร

**3. เป้าหมาย**

**๓.๑ เชิงปริมาณ**

(๑) สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

(๒) อาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

(๔) โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเพียงพอ

**๓.๒ เชิงคุณภาพ**

(๑) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนเกิดเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๒) อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

(๔) การบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความคล่องตัว

**4. วิธีการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 1 | ประชุมวางแผนและขออนุมัติโครงการ | ตุลาคม ๒๕๖4 | ผู้อำนวยการ |
| 2 | แต่งตั้งคณะทำงาน | ตุลาคม ๒๕๖4 | ผู้อำนวยการ |
| 3 | ดำเนินงานตามโครงการ | ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง  กันยายน ๒๕๖5 | นายสยุมภู อ่อนชาติ  และคณะครู |
| ๔ | นิเทศ ติดตาม กำกับ แก้ปัญหา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป  ด้วยความเรียบร้อย | ตุลาคม ๒๕๖4  ถึง กันยายน ๒๕๖5 | ผู้อำนวยการ |
| ๕ | สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ | กันยายน 2565 | นายสยุมภู อ่อนชาติ  และคณะครู |

**๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงานการ**

ระยะเวลา ตุลาคม ๒๕๖4 ถึง กันยายน ๒๕๖5

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

**6. งบประมาณการดำเนินการ**

๖.๑ งบประมาณจำนวน 190,000 บาท (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 190,000 บาท

เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน - บาท

| **ที่** | **กิจกรรม/รายละเอียด** | **งบประมาณที่ใช้ในโครงการ** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ค่าตอบแทน** | **ค่าใช้สอย** | **ค่าวัสดุ** | **รวม** |
| 1 | จัดซื้อพันธุ์ไม้ตกแต่งอาคารสถานที่ | **-** | - | 5,000 | 5,000 |
| ๒ | ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณโรงเรียน | **-** | ๑๐,000 | | ๑๐,000 |
| ๓ | ปรับปรุง ต่อเติมหลังคาด้านข้าง ฝั่งทิศใต้ อาคารเรียนมัธยม | **-** | ๒๐,000 | | ๒๐,000 |
| ๔ | ปรับปรุง ต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารเรียนอนุบาล | - | ๕๐,000 | | ๕๐,000 |
| ๕ | ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ | - | 3๐,๐๐๐ | | 3๐,๐๐๐ |
| ๖ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน | - | - | 5๐,๐๐๐ | 5๐,๐๐๐ |
| ๗ | ทาสีห้องประชุมเล็ก และอาคารเรียน ๒ | - | ๒๕,000 | | ๒๕,000 |
|  | **รวม** | **-** | **๑๙๐,๐๐๐** | | **๑๙๐,๐๐๐** |

**7. การประเมินผล**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ** | **วิธีการประเมิน** | **เครื่องมือที่ใช้** |
| ๑. บริเวณโรงเรียนสะอาดและบรรยากาศดีตลอดจน สิ่งแวดล้อมดูร่มรื่น นักเรียนมีความสุข | การสำรวจ | แบบสำรวจ |
| ๒. อาคารเรียนอยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสม ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ | การติดตาม | แบบสำรวจ |
| ๓. โรงเรียนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการบริหาร  สถานศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเพียงพอ | การสำรวจ | แบบสำรวจ |

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

8.1 สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและอื่นๆ มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้งาน บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

8.2 บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้

8.๓ นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

8.๔ การบริหารสถานศึกษาคล่องตัว

(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ

(นายสยุมภู อ่อนชาติ)

ครูโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสุกัญญา ปัตเมฆ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย